*Załącznik nr 2*

 *do Ogłoszenia o zamówieniu*

**POSTANOWIENIA UMOWNE**

na podstawie art. 44 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. oraz art.2 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 r. oraz Regulaminu udzielania zamówień publicznych stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 572/20 Prezydenta Bytomia z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie wprowadzenia i stosowania regulaminu udzielania zamówień publicznych przez miejskie jednostki organizacyjne zawarto umowę o następującej treści.

## PRZEDMIOT UMOWY

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawcazobowiązuje się wykonać roboty budowlane obejmujące **remont posadzek w dwóch salach lekcyjnych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 46**

**w Bytomiu** zgodnie z przedmiarem robót stanowiącym załącznik do umowy.

**TERMIN PRZEKAZANIA TERENU ORAZ TERMIN WYKONANIA**

 § 2

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty określone w §1 w terminie do **30 sierpnia
 2021r.**

 2. Termin wykonania zamówienia jest rozumiany jako dzień zgłoszenia gotowości

 do odbioru robót.

**OBOWIĄZKI STRON UMOWY**

§ 3

Wykonawca zobowiązuje się w szczególności:

1. wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, zgodnie z ofertą, przedmiarami robót, o których mowa w § 1, obowiązującymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną uwzględniającą zawodowy charakter wykonywanych czynności,
2. zorganizować teren budowy,
3. przestrzegać przepisy bhp i p.poż.,
4. niezwłocznie usuwać wszelkie awarie i szkody wyrządzone w związku

z wykonywanymi pracami lub zaniechaniem ich wykonania,

1. oczyszczać pomieszczenia, teren i drogi zanieczyszczone podczas transportu

 związanego z realizacją przedmiotu umowy,

1. uporządkować teren budowy i przekazać go Zamawiającemu w dniu odbioru robót,
2. jako „wytwarzającego odpady” - stosować przepisy ustawy o odpadach,

§ 4

Do obowiązków Wykonawcy należy zapewnienie mediów niezbędnych do realizacji zadania.

**ODPOWIEDZIALNOŚĆ WYKONAWCY**

§ 5

1. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za działania i zaniechania Wykonawcy

w związku z wykonywaniem przez niego obowiązków wynikających z umowy.

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność, w szczególności za:
2. stan BHP i zabezpieczenie terenu robót,
3. zaistniałe zdarzenia i wypadki, których przyczyną będą prace prowadzone przez

 Wykonawcę lub osoby przez niego upoważnione lub zaniechanie wykonania tych prac,

1. jakość wykonywanych robót oraz za jakość zastosowanych do robót materiałów, urządzeń

i elementów wyposażenia,

1. szkody na osobie lub mieniu poniesione przez Zamawiającego i osoby trzecie powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy.

3. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania wszelkich awarii i szkód
wyrządzonych w związku z wykonywanymi pracami lub zaniechaniem ich wykonania.

4. W przypadku, gdy Zamawiający zostanie obciążony jakimikolwiek roszczeniami osób trzecich

w związku z realizacją umowy, przysługuje mu roszczenie regresowe do Wykonawcy w pełnej wysokości, uwzględniającej również wynikłe stąd koszty, z zastrzeżeniem ogólnych zasad odpowiedzialności określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.

**WYNAGRODZENIE WYKONAWCY**

§ 6

 1. Za wykonany przedmiot umowy Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie

  w wysokości……………… zł netto + …….. % podatku VAT, tj. **……zł** brutto
 (słownie: ……………….).

 2. Zamawiający nie dopuszcza fakturowania częściowego.

 3. W przypadku zmiany stawki podatku VAT ceny brutto wskazane w ust.1 nie ulegają zmianie. W
 takiej sytuacji wykonawca zobowiązany jest do wystawienia faktury zgodnie z w/w. ceną brutto.

 4.Zapłata wynagrodzenia dokonana zostanie przelewem na konto Wykonawcy
 nr ………………………………w ciągu 30 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo

 wystawionej faktury. Za dzień zapłaty przyjmuje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.

5. Podstawą wystawienia faktury jest podpisany przez strony umowy protokół odbioru robót bez
 zastrzeżeń co do wad istotnych.

## ODBIORY ROBÓT

§ 7

1. Strony umowy przewidują:

 1) odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu,

 2) odbiór robót,

 3) odbiór pogwarancyjny robót, o którym mowa w § 8 umowy.

2. Wykonawca zobowiązuje się powiadomić Zamawiającego pisemnie o wykonaniu robót
 zanikających lub ulegających zakryciu, a Zamawiający zobowiązany jest w terminie 2 dni
 roboczych liczonych od dnia zawiadomienia, do sprawdzenia zgodności tych robót z umową.

 Po tym terminie Wykonawca może kontynuować roboty.

3. Z czynności odbioru będzie spisany protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku
 odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. W dniu zgłoszenia gotowości do odbioru robót Wykonawca przedłoży Zamawiającemu wszystkie
 dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu odbioru

5. Zamawiający może odstąpić od odbioru robót lub czynności związanych z odbiorem, jeżeli okaże

 się, że roboty nie zostały wykonane w całości. Z czynności tych zostanie spisany protokół.
 Przerwanie czynności odbiorowych z powodu niewykonania robót w całości powoduje, że
 zgłoszenie gotowości do odbioru jest bezskuteczne.

6. W przypadku stwierdzania w czasie odbioru wad/usterek istotnych, tj. uniemożliwiających korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, a następnie zgłosi roboty do ponownego odbioru.

7. W przypadku stwierdzenia w czasie odbioru wad/usterek nieistotnych Zamawiający zobowiązuje się do dokonania odbioru, a Wykonawca do usunięcia wad/usterek nieistotnych na własny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

8. W przypadku nie usunięcia przez Wykonawcę wad/usterek, o których mowa w ust. 6 i ust.7, w wyznaczonym terminie lub w przypadku ich usunięcia w sposób nienależyty, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do ich usunięcia na koszt Wykonawcy
i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad/usterek.

## GWARANCJA I RĘKOJMIA

§ 8

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty i zastosowane materiały, urządzenia i elementy wyposażenia objęte umową 60 miesięcznej gwarancji oraz 60 miesięcznej rękojmi liczonych od dnia odbioru robót.
2. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji i rękojmi wad/usterek wykonanego przedmiotu umowy Wykonawca jest zobowiązany do ich usunięcia na własny koszt i ryzyko, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad/usterek ze względu na wysokość kosztów ich usunięcia.
3. W przypadku nieusunięcia wad/usterek przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie lub ich usunięcia w sposób nienależyty, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad/usterek na koszt Wykonawcy i obciążenia Wykonawcy poniesionymi kosztami usunięcia wad.
4. Zamawiający przed upływem okresu gwarancji i rękojmi powiadomi Wykonawcę
o terminie dokonania odbioru pogwarancyjnego, a Wykonawca zobowiązuje się do uczestniczenia w odbiorze.
5. Wady/usterki stwierdzone przy odbiorze Wykonawca usunie na własny koszt i ryzyko w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego. Za termin zakończenia czynności odbiorowych uważa się datę usunięcia wad/usterek i podpisania protokołu odbioru w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.
6. Zamawiający zastrzega sobie prawo dokonania czynności jednostronnego odbioru pogwarancyjnego w przypadku uchylenia się Wykonawcy od udziału w tych czynnościach.
7. Przepisy § 8 ust. 4 i ust.8 stosuje się odpowiednio.
8. Do odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji mają zastosowanie odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

**KARY UMOWNE**

§ 9

 1. Strony umowy ustalają stosowanie następujących kar umownych;

 Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną za:

 1) wadliwe wykonanie prac, gdy wady nie da się usunąć, a przedmiot umowy może być
 użytkowany lub niedotrzymania warunków wykonania prac – w wysokości 30 %
 wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy,

 2) opóźnienie w dotrzymaniu terminu wykonania przedmiotu umowy określonego

 w § 2 ust. 2 umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust 1 umowy za każdy dzień opóźnienia,

 3) opóźnienie w usunięciu wad/usterek – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego
 brutto określonego w § 6 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, liczonych od dnia
 następnego po upływie terminu wyznaczonego na usunięcie wad/usterek,

 4) opóźnienie w usunięciu wad/usterek stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi - w
 wysokości 0,5 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust.1 umowy za każdy
 dzień opóźnienia, liczonych od dnia następnego po upływie terminu wyznaczonego na

 usunięcie wad/usterek,

 5) odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron, z przyczyn leżących po stronie

 Wykonawcy – w wysokości 30% wynagrodzenia umownego brutto określonego

 w § 6 ust. 1 umowy.

2. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia nałożonych kar umownych z przedłożonej/przedkładanych do zapłaty faktury. W przypadku braku pokrycia nałożonych kar umownych w kwotach pozostałych do zapłaty, Wykonawca zobowiązany jest do uregulowania kary umownej lub jej nie potrąconej części w terminie 14 dni od dnia nałożenia.

3. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy przez Wykonawcę,
co spowodowało Zamawiającemu szkodę przewyższającą zastrzeżone w umowie kary umowne, Zamawiający może dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych.

4. Zamawiającemu przysługuje prawo do kumulacji kar umownych z różnych tytułów.

5. Zapłata kar umownych nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku wykonania robót niewykonanych lub usunięcia wad/usterek robót wykonanych wadliwie.

## ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 § 11

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w terminie 30 dni od dnia

 powzięcia wiadomości o poniższych okolicznościach:

1. wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym,
2. gdy Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie 2 dni od przekazania terenu budowy,
3. gdy Wykonawca przerwał, bez uzgodnienia z Zamawiającym, realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 3 dni robocze,
4. gdy Wykonawca pomimo uprzedniego pisemnego zastrzeżenia Zamawiającego i wezwania do realizacji warunków umowy nie wykonuje robót zgodnie z warunkami umownymi lub zaniedbuje zobowiązania umowne,
5. w przypadku powstania wad nie nadających się do usunięcia i uniemożliwiających użytkowanie przedmiotu umowy,
6. w przypadku niedotrzymania terminu przez Wykonawcę zgodnie z § 2 ust.2 umowy.

2. Odstąpienie od umowy – pod rygorem nieważności – winno nastąpić na piśmie oraz zawierać

 uzasadnienie.

3. W przypadku odstąpienia od realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przerwać realizację
 przedmiotu umowy i dokonać – w terminie 7 dni – inwentaryzacji przeprowadzonych robót z

 udziałem Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania inwentaryzacji

 przeprowadzonych robót bez udziału Wykonawcy, jeżeli w ww. terminie Wykonawca nie weźmie
 udziału w inwentaryzacji lub będzie utrudniał jej przeprowadzenie.

4. W przypadku odstąpienia od umowy, wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia z tytułu wykonania części umowy.

#  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 § 12

* 1. Jakiekolwiek zmiany umowy wymagają – pod rygorem nieważności – zachowania formy pisemnej, w postaci aneksu.
	2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego.
	3. Wszelkie spory mogące powstać na tle niniejszej umowy podlegają orzecznictwu sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego.
	4. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron.

*Załączniki:*

*- druk oświadczenia Wykonawcy*

*-przedmiar robót*

 *Załącznik*

 *do Postanowień umownych*  ………………, dnia ………………

NAZWA I ADRES PODMIOTU SKLADAJĄCEGO OŚWIADCZENIE:

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………..

**OŚWIADCZENIE WYKONAWCY**

**OŚWIADCZENIE O NIEPODLEGANIU WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU**

na podstawie art.125 ust.1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. PZP na potrzeby postępowania

 o udzielenie zamówienia publicznego nr SP46.261.1.2021 :

Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem posadzki w dwóch salach lekcyjnych

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PRZESŁANEK WYKLUCZENIA Z POSTEPOWANIA:

Oświadczam, że:

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy PZP

 i nie zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP;

1. Jednocześnie oświadczam, że w związku z w/w okolicznością, na podstawie art. 110 ust.2 ustawy PZP podjąłem nst. środki naprawcze ( wypełnić jeżeli dotyczy):

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:

Oświadczam, że zgodnie z art. 22 ust 1b pkt 1 posiadam uprawnienia do prowadzenia budowlanej działalności zawodowej.

Oświadczam, że wykonanie przedmiotu umowy,

tj. ……………………………………………………………………………………………….

w Bytomiu odbędzie się bez udziału podwykonawców.

Oświadczam, że informacje podane w powyższych oświadczeniach są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji

  *(pieczęć i czytelny podpis wykonawcy*

 ………………………………………